询价邀请函

根据相关法律法规及《院外部供应项目采购管理办法》规定,现对攀枝花至盐源段高速公路工程工程可行性研究水文专项 进行第二次询价采购，邀请贵公司参与，现将有关事项说明如下。

一、报价须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价人 | 名称：四川省交通运输厅交通勘察设计研究院 地址：成都市青羊区太升北路35号 联系人：兰先生 电话：13880105816 |
| 2 | 项目名称 | 攀枝花至盐源段高速公路工程工程可行性研究水文专项 |
| 3 | 建设地点 | 攀枝花市、凉山州 |
| 4 | 资金来源 | 询价人自筹 |
| 5 | 询价范围 | 本次工程可行性研究勘察项目二台坡隧址区以及格萨拉隧址区的水文专项研究。 |
| 6 | 计划工期 | 计划工期： 45 日历天 计划开工日期：2018年 07 月 02 日 计划完工日期：2018年 08 月 15 日 |
| 7 | 质量及技术要求 | 二台坡隧址区： ①初步查明二台坡隧道隧址区地层的工程地质、水文地质特征； ②查明可溶岩地层中发育的各种岩溶现象的一般规律及岩溶类型、性质、范围及其发生并对其危害程度和发展趋势作出判断； ③进行地质分区，对场地的稳定性和工程建设的适宜性做出初步评价，评价对公路工程的影响程度，为拟定路线走向、隧址工程方案及编制可行性研究报告等提供地质资料，提出拟建路线绕避的可能性或通过的方案； ④评价拟建隧道对攀枝花苏铁国家级自然保护区的影响，提出可行的工程措施。 |
| 7 | 质量及技术要求 | 格萨拉隧址区： 初步查明拟建的格萨拉隧址区（推荐线及比较线）的工程地质特征，重点是隧址区内石炭系可溶岩地层分布段发育的各种岩溶现象的一般规律及岩溶类型、性质、范围及其发生并对其危害程度和发展趋势作出判断，进行地质分区，对场地的稳定性和工程建设的适宜性做出初步评价，评价对公路工程的影响程度，为拟定路线走向、桥位、隧址工程方案及编制可行性研究报告等提供地质资料，提出拟建路线绕避的可能性或通过的方案。 未尽事项需达到国家标准要求和本询价文件内（含附件条款）的技术质量要求。 |
| 8 | 报价人资格要求 | 报价人：应为进入四川省交通运输厅交通勘察设计研究院外部采购合格供应商目录单位。 |
|  |  | 资质条件:独立法人，应具有水文地质甲级及以上或工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质（报价文件需提供营业执照、资质证书复印件或其他资质证明材料）。 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 询价文件取得起止日期及取得方法 | 取得开始日期：2018 年 06 月 25 日 取得结束日期：2018 年 06 月 29 日12时00分 取得方法：由我院官网获得（http：//www.scodi.cn/）。 |
| 11 | 报价截止时间 | 2018年 06 月 29 日17时30分 |
| 12 | 报价有效期 | 投标截止期结束后30天 |
| 13 | 签字或盖章要求 | 报价函需加盖公章 |
| 14 | 递交报价文件地点 | 四川省青羊区大安中路65号一号楼 |
| 15 | 开标时间和地点 | 开标时间：同被询价截止时间 开标地点：四川省青羊区大安中路65号一号楼四楼岩土办公室5 |
| 16 | 中标单位的确定 | 在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，确定最低报价的供应商为成交供应商。 |
| 17 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账（基本账户） 履约担保的金额：预计合同总金额的5% |

二、报价人须知

（一）项目概况

1.项目名称：见报价须知前附表第2项。

2.建设地点: 见报价须知前附表第3项。

（二）资金来源：见报价须知前附表第4项。

（三）询价范围、计划工期及工程质量、安全文明要求：

1.询价范围：见报价须知前附表第5项。

2.计划工期：见报价须知前附表第6项。

3.工程质量、技术、安全、文明要求

①工程质量、技术要求：见报价须知前附表第7项及附件一合同条款（格式）中所涉及的技术要求；

②安全、文明要求：满足现场水文专项研究的要求。

（三）报价人资格要求：见报价须知前附表第8项。

（四）费用承担：报价人准备和参加报价活动的费用自理。

（五）询价文件领取起止日期及领取方法：见报价须知前附表第10项。

（六）报价人注意事项

1.被询价的供应商应根据本文件的技术要求、市场价格水平、供应商自身的管理水平和实力等报出自己的价格。此外，被询价的供应商应充分考虑本项目所在地的气候、环境等因素。

2.本工程甲方不供应任何资料。

3.报价中应包括水文专项调研、资料搜集、现场工作费、试验研究费、数值模拟与计算费、人员工资、报告及图件出版费、税费等和政策性文件规定的一切费用。

4.承包方式：实行总价包干。

（七）供应商报价函须在规定的时间内递交至规定地点。报价截止时间及递交地点见报价须知前附表第11项、第15项。

（八）供应商报价函须加盖单位公章；同时附上营业执照和资质证书复印件（或其他资质证明材料），并加盖公章。

三、报价函无效的情形

1.未按要求加盖单位公章的报价函；

2.不满足报价人资格要求的供应商报价无效；

3.未在规定时间递交至规定地点的报价函。

四、评定方法

1.在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，确定最低报价的供应商为成交供应商；

2.若被询价的供应商无故放弃中标，则该供应商将丧失合格供应商资格，并对该项目重新进行询价采购。

五、履约担保

1.在合同签订前，供应商应按照报价须知前附表第17项规定的担保形式向询价人提交履约担保；

2.本工程合同履约保证金为预计合同总金额的5%，供应商收到中标通知书后，应在5个工作日内向询价人缴纳履约保证金。本工程履约保证金在履行完合同规定的全部义务后30日内无息返还。

3.若供应商未提交履约保证金，询价人将取消该供应商的中标资格，同时该供应商将丧失合格供应商资格。

六、签订合同

1.询价人和供应商应当自中标通知书发出之日起30天内，根据询价文件和供应商的报价文件订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的，询价人取消其中标资格，同时该供应商将丧失合格供应商资格。

七、合同条款

合同条款（格式）见附件二。

八、其他

附件一：合同条款（格式）

附件二：（报价函格式）：询价采购商报价函

四川省交通运输厅交通勘察设计研究院                                           2018 年 06 月 25 日

合同条款（格式）

甲方（询价人，下同）：四川省交通运输厅交通勘察设计研究院

乙方（被询价人，下同）：

根据《中华人民共和国合同法》与项目行业有关的法律法规，四川省交通运输厅交通勘察设计研究院(以下简称“甲方”)因 攀枝花至盐源段高速公路工程工程可行性研究水文专项 需要，委托                  (以下简称“乙方”)承担 攀枝花至盐源段高速公路工程工程可行性研究 的水文专项工作。经甲、乙双方充分沟通协商，签订本合同，以共同遵照执行。本合同具体条款如下：

第一条 项目名称及工作内容

1.1 项目名称

攀枝花至盐源段高速公路工程工程可行性研究水文专项

1.2 工作内容

本合同的工作内容为：攀枝花至盐源段高速公路工程工程可行性研究的水文专项工作。

第二条 双方权利、义务

2.1甲方权利、义务

2.1.1甲方积极配合，并负责向乙方提供甲方能够提供的相关地质资料；

2.1.2甲方负责协调在水文专项研究过程中与地方关系；

2.1.3按阶段进度向乙方支付合同经费。

2.2乙方权利、义务

2.2.1按期开展工作，按时完成委托任务，按时向甲方提交满足技术要求的成果报告和图件；

2.2.2乙方须按国家保密法及实施条例规定，在合同中所约定的工作范围内规范使用甲方所提供的资料，严禁复制或在互联网上传输。甲方所提供的资料中部分内容可能为国家规定的涉秘资料，乙方及乙方相关个人不得利用职权、工作之便或采用其他手段向其他单位和个人擅自披露、传输或转让使用本成果资料；

2.2.3甲方已获得中国质量认证中心QES三标体系认证。乙方在工作职责内应按相关规定注意遵守环境及职业健康安全方面的相关法律法规要求；

2.2.4 乙方应对现场进行环境因素识别与评价，对重要环境因素要采取措施进行控制；应进行危险源辨识与风险评价，对重要危险源制定控制措施；应贯彻落实国家安全生产有关规定，安全文明施工，保证乙方工作人员及乙方之外第三方的人身和财产安全，乙方本合同执行过程中发生任何安全生产事故由乙方自行负责；

2.2.5乙方完成相应工作，并通过甲方验收后，申请支付相应阶段的合同款项。

第三条 工期

3.1工期

计划开工时间： 2018年   月   日，计划完工日期：2018年   月   日。工期：   天。由非乙方原因造成不能按期完成，工期可酌情顺延。

第四条 技术标准及要求

4.1严格按照以下规范执行

4.1.1《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）

4.1.2《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版）

4.1.3《公路勘测规范》（JTG C10-2007）

4.1.4《水文地质手册》（第二版）

4.1.5其他国家相关规范、规程及技术要求。

4.2二台坡隧址区技术要求

4.2.1勘察目的:

①初步查明二台坡隧道隧址区地层的工程地质、水文地质特征；

②查明可溶岩地层中发育的各种岩溶现象的一般规律及岩溶类型、性质、范围及其发生并对其危害程度和发展趋势作出判断；

③进行地质分区，对场地的稳定性和工程建设的适宜性做出初步评价，评价对公路工程的影响程度，为拟定路线走向、隧址工程方案及编制可行性研究报告等提供地质资料，提出拟建路线绕避的可能性或通过的方案；

④评价拟建隧道对攀枝花苏铁国家级自然保护区的影响，提出可行的工程措施。

4.2.2勘察重点:

①基本查明地层岩性、地质构造、地貌特征和矿产资源情况；分析水文地质分区及特征、地下水类型、地下水补给、径流和排放条件；基本查明隧址区内岩溶的发育强度、基本形态、规模大小、分布规律及其与地层岩性、地质构造、地表水、地下水的关系。

②基本查明道工程区各含水层之间以及与地表水的水力联系；埋藏特点、富水程度、补给、径流、排泄条件，地下水位标高和水位变化特点。

③基本查明隧址区内各工程方案溶洞、土洞、暗河的发育程度、分布规律和规模大小等。

④ 饱气带的特征，包括岩性、结构、厚度和垂向渗透系数； 含水层特征，包括含水层的岩性、厚度、渗透系数、富水程度、有效孔隙度、给水度；各隔水层的岩性、厚度、渗透系数等。

⑤评价拟建隧道对攀枝花苏铁国家级自然保护区的影响。

4.2.3资料要求:

(1)水文地质勘查报告应包括:

①分析区域岩溶发育的规律，研究路线走廊附近岩溶发育状况；

②分析岩溶发育的过程及其岩溶作用的发展趋势；

③评价岩溶现象（特别是大型岩溶现象）的发展趋势及其对路线的影响程度；

④评价在岩溶区上修建高速公路的可行性、适宜性，对路线走廊带的选择提出建议；

⑤对无法避开的岩溶现象，提出适宜的处置措施；

⑥评价高速公路修建后造成的地下水、地表水流向、流量等的改变，及其对当地居民的生产生活用水产生的不利影响；

⑦评价拟建的二台坡隧道隧址区水文地质条件、隧道开挖对攀枝花苏铁国家级自然保护区植被的影响。

(2)图件应包括:

①编制隧址区1：1万～5万水文地质图（除常规地质符号外，重点标明岩溶现象的位置及延伸展布方向、暗河走向、地下水流向、露头等）；

②编制隧址区1：1万路线工程地质平面图（重点标明路线左右各1km范围内发育的岩溶现象及泉水等）；

③编制隧址区典型岩溶地段的实测或示意平、剖面图（重点标明岩溶现象之间的发育与连通关系），可单独成图，也可以作为报告中的插图。

(3)其它资料：如水质分析资料、岩矿分析资料、外业工作照片、岩溶照片、物探成果报告等，列入基础资料，正式出版。

4.3格萨拉隧址区技术要求

4.3.1勘察目的：初步查明拟建的格萨拉隧址区（推荐线及比较线）的工程地质特征，重点是隧址区内石炭系可溶岩地层分布段发育的各种岩溶现象的一般规律及岩溶类型、性质、范围及其发生并对其危害程度和发展趋势作出判断，进行地质分区，对场地的稳定性和工程建设的适宜性做出初步评价，评价对公路工程的影响程度，为拟定路线走向、桥位、隧址工程方案及编制可行性研究报告等提供地质资料，提出拟建路线绕避的可能性或通过的方案。

4.3.2勘察重点：

①基本查明工程区岩溶的发育强度、基本形态、规模大小、分布规律及其与地层岩性、地质构造、地表水、地下水的关系；

②基本查明工程区岩溶水的埋藏特点、富水程度、补给、径流、排泄条件，地下水位标高和水位变化特点；

③基本查明工程区内各工程方案溶洞、土洞、暗河的发育程度、分布规律和规模大小等；

④基本查明工程区内地下水、地下水与区内断裂的水力联系。

4.3.3资料要求:

(1)水文地质勘查报告应包括:

①分析区域岩溶发育的规律，研究路线走廊附近岩溶发育状况；

②分析岩溶发育的过程及其岩溶作用的发展趋势；

③评价岩溶现象（特别是大型岩溶现象）的发展趋势及其对路线的影响程度；

④评价在岩溶区上修建高速公路的可行性、适宜性，对路线走廊带的选择提出建议；

⑤对无法避开的岩溶现象，提出适宜的处置措施；

⑥评价高速公路修建后造成的地下水、地表水流向、流量等的改变，及其对格萨拉国家地质公园和当地居民的生产生活用水产生的不利影响。

(2)图件应包括:

①编制拟建的格萨拉隧道1：1万～5万水文地质图（除常规地质符号外，重点标明岩溶现象的位置及延伸展布方向、暗河走向、地下水流向、露头等）

②编制拟建的格萨拉隧道1：1万路线工程地质平面图（重点标明路线左右各1km范围内发育的岩溶现象及泉水等）

③编制典型岩溶地段的实测或示意平、剖面图（重点标明岩溶现象之间的发育与连通关系），可单独成图，也可以作为报告中的插图。

(3)其它资料：如水质分析资料、岩矿分析资料、外业工作照片、岩溶照片、物探成果报告等，列入基础资料，正式出版。

第五条 履行地点及方式

5.1 履行地点：攀枝花市、凉山州。

5.2 履行方式：乙方为主，甲方配合。

第六条 验收标准和方式

该项目按工程水文专项行业技术标准，由甲方进行验收，乙方予以配合。乙方完成水文专项研究后，应及时通知甲方组织验收。

本合同服务项目的保证期为2018年  月  日至2018年  月  日。在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应负责返工或者采取补救措施。

第七条 合同费用、结算和支付

7.1承包方式

本工程实行固定总价包干，不作调整。

合同单价包括水文专项调研、资料搜集、现场工作费、试验研究费、数值模拟与计算费、人员工资、报告及图件出版费、税费等和政策性文件规定的一切费用。本合同所涉及的合同价均为含税总价，所有应交税费均由乙方承担。

7.2合同单价

7.2.1本工程为固定综合单价承包，综合单价如下表：

总价表

| 序号 | 工作内容 | 合同总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水文专项研究 | 元（大写： ） |

7.3结算

甲方按照相关技术要求对乙方工作内容进行验收，当乙方工作内容满足相应技术要求后，甲方按照合同价进行结算。

7.4支付

7.4.1乙方提交完成果报告后，经甲方确认后，由乙方开具合同金额60%的增值税专用发票给甲方，甲方收到发票后，向乙方支付合同金额60%的款项；

7.4.2甲方完成勘察设计送审稿后，累计支付至合同金额的80%，

7.4.3剩余款项将在甲方勘察设计主合同全部到款后3个月内进行支付。

第八条 履约保证金

本工程合同履约保证金为        （合同总金额的5%）元，中标人收到中标通知书后，应在5个工作日内向招标人缴纳履约保证金。

本工程履约保证金在乙方履行完合同规定的全部义务后30日内无息返还。

第九条 违约责任

9.1若甲方未按照合同约定提供有关技术资料、数据和工作条件，影响工作质量进度的，应顺延工期。

9.2若乙方资料经甲方验收合格，并完成资料接受，甲方逾期两个月未完成支付的，甲方除足额支付工作经费外还应支付违约金；具体额度为：每延误一天，应承担支付本合同预估金额千分之一的违约金，但总额不超过预估合同金额的10%。

9.3由于乙方原因，延误本合同所规定的工作时间，每延误一天，应承担支付本合同预估金额千分之一的逾期违约金，但总额不超过预估合同金额的10%。

9.4 合同执行期间，乙方单方面停止履行合约，甲方除没收履约保证金外，同时不支付乙方任何费用。

9.5 合同执行期间，若甲方认为乙方的进度严重达不到合同要求，且整改无效的，甲方有权终止合同，没收履约保证金，不支付乙方任何费用。

9.6 如果乙方的工作成果存在质量缺陷，甲方同意利用的，乙方应当减收报酬并采取适当补救措施；如果乙方的工作成果存在严重缺陷，没有解决合同约定的技术问题的，甲方有权拒绝支付乙方任何费用，并要求乙方支付违约金, 违约金为预估合同金额的10%。

9.7 本工程不允许转包。否则，终止合同并没收履约保证金。

第十条  解决合同纠纷的方式

10.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，也可以请求合同当事双方上级主管部门进行调解。

10.2当事人不愿协商、调节解决或者协商、调解不成的，应提交成都市仲裁委员会仲裁。

10.3 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

10.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

询价采购商报价函

致：四川省交通运输厅交通勘察设计研究院

我公司已认真阅读了贵单位发出的攀枝花至盐源段高速公路工程工程可行性研究水文专项询价采购邀请函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价表

| 序号 | 工作内容 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水文专项研究 | 元（大写： ） |

注：水文专项调研、资料搜集、现场工作费、试验研究费、数值模拟与计算费、人员工资、报告及图件出版费、税费等和政策性文件规定的一切费用。

二、工期

开工时间：计划开工日期：2018年  月  日，计划完工日期：2018年  月

日。工期：   天。

三、服务承诺

1、依据贵方的管理目标、技术要求，服从统一安排和现场负责人的统一指挥，接受贵方现场人员的质量安全的管理监督；执行贵方提供的任务书实施要求，确保达到质量、安全标准。

2、加强施工现场的管理，保证在整个水文专项研究过程中的文明生产、安全生产，做好预防保障措施，一旦出现类似意外事件，均由我全部负责，与贵方无关。

3、我公司已知悉询价函所列要求，将严格按照询价函要求执行，保证“工程质量、技术及安全要求”。

四、联系方式

……

五、资质证明材料（需提供营业执照和资质证书复印件，并加盖公章）

供应商名称：                (盖章)

2018 年   月    日