G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目数字竣工档案系统

招标文件

招标人：四川省交通勘察设计研究院有限公司

2020月11月

目       录

第一章  招标公告	1

1. 招标条件	1

2. 项目概况与招标范围	1

3. 投标人资格要求	2

4. 招标文件的获取	3

5. 投标文件的递交	3

6. 发布公告的媒介	3

7. 联系方式	4

第二章  投标人须知	5

1. 投标须知前附表	5

2. 投标人须知	8

3. 投标文件	10

4. 投标文件无效的情形	11

5. 开标、评标和定标	12

6. 签订合同	12

7. 重新招标	13

第三章  功能及技术要求	14

1. 功能及技术要求	14

2. 验收交付要求	16

3. 服务及售后要求	18

第四章  评标办法	21

1. 总则	21

2. 评标程序和评审标准	21

第五章  合同条款（格式）	26

第六章  投标文件格式	42

一、投 标 函	45

二、法定代表人身份证明书	48

三、授权委托书	49

四、投标保证金	50

五、资格审查证明资料	51

六、技术文件	59

七、投标须知前附表规定的其他资料	61

# 第一章  招标公告

G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目数字竣工档案系统

招标公告

1. 招标条件

本招标项目G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目数字竣工档案系统，招标人为： 四川省交通勘察设计研究院有限公司 ，采购资金为 自筹资金 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：四川省宁南-攀枝花

2.2 工程概况：G4216 线宁南至攀枝花段高速公路(简称宁攀高速)是《国家公路网规划（2013-2030 年）》中G4216成都至丽江高速公路的一段。项目起于凉山州宁南县城南侧黑泥沟、径向对接 G4216 线金阳至宁南段高速公路终点。概算总投资297.62亿元，设计时速80公里/小时，路基宽度25.5米，初步设计主线长167.409公里，初步设计桥隧比 72％；设宁南、石梨、新街、会东北、会东南、小坝、会理、凤营、新九、红格、盐边、金江共 12 处互通，计划工期五年。

2.3 规模：高等级公路

2.4标段划分：整个数字竣工档案系统开发及运行维护为一个标段。

2.5 计划工期：自发出工作通知单次日起90日历天内交付项目成果，后续服务时间为5年。

2.6 招标范围：G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目数字竣工档案系统开发及运行维护。

| 招标范围 | 主要工作内容 | 交付成果 |
| --- | --- | --- |
| G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目的数字竣工档案系统 | CA数字认证 | 移动签名服务系统、移动端密码模块、单位数字证书服务及个人数字证书服务 |
|  | BIM系统（接口及界面对接） | 接入BIM系统，实现BIM系统的常规操作。能够通过BIM系统显示实际的进度、计量等具体情况，能够实现BIM和质保资料联动浏览的相关功能，能够实现通过BIM模型进入资料填报等功能。能够实现BIM中分部分项的数据同步。 |
|  | 施工建设管理系统 | 需包含工程建设、质量管理、安全环保、征迁（接口）等模块。 |

实施过程中，工程量可能会根据实际情况进行调整。

3. 投标人资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

            - 1）在中国境内注册，具有独立法人资格；

2）符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例资格要求的供应商；

3）具有独立承担民事责任的能力；

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5）具有履行合同所必需的人员和专业技术能力；

6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8）法律、行政法规规定的其他条件。

供应商应按《政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供能够证明符合上述条件的下列材料：

1）法人或者其他组织的营业执照或法人单位证书等证明文件；

2）财务状况报告，投标人 2018 或 2019 年任一年度的经过第三方审计财务报告复印件或投标人财务报表复印件；

3）依法缴纳税收的相关材料；投标人2020 年 1 月-至10月任意一个月的依法缴纳税收证明复印件；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；

4）依法缴纳社会保障资金的相关材料；投标人 2020 年 1 月-10 月任意一个月的依法缴纳社保证明复印件无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

5）具备履行合同所必需的人员和专业技术能力的证明材料；填写《主要人员简历表》并附相关材料；

6）参加政府采购活动三年内，在经营活动中没有违法记录的书面声明；

7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目投标。否则，相关投标均无效。（控股关系，指其出资占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份比例虽然不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东）。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2020年11月13日至2020年11月17日（北京时间，下同），在四川省交通勘察设计研究院有限公司官网（http：//www.scodi.cn）上自行下载招标文件电子版。

4.2 招标文件为免费获取。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年11月25日10时30分，地点为太升北路35号五楼B区会议室（本项目开标室）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在四川省交通勘察设计研究院有限公司官网（http：//www.scodi.cn）上发布。

7. 联系方式

招标人：四川省交通勘察设计研究院有限公司

地  址：成都市青羊区太升北路35号

联系人：龙女士        联系电话：13882071220

2020年11月13日

# 第二章  投标人须知

1. 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目数字竣工档案系统 |
| 2 | 建设地点 | 四川省宁南-攀枝花 |
| 3 | 资金来源 | 招标人自筹 |
| 4 | 工程概况 | 高等级公路，主线路线全长约167.409km |
| 5 | 招标范围 | 详见第一章招标公告2.6 |
| 6 | 质量等级标准 | 达到国家标准要求和本招标文件内的功能及技术要求。 |
| 7 | 工期要求 | 自发出工作通知单次日起90日历天内交付项目成果，后续服务时间为5年 |
| 8 | 投标资格要求 | - 详见第一章招标公告3.投标人资格要求 - 营业执照具有相关经营范围；供应商未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单； 投标人（单位）、法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内没有被人民法院生 效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）； - 项目负责人：近3年（2017年1月1日起至投标截止日）内担任过1个类似项目的项目负责人； - 业绩要求：具有至少一个近三年（2017年1月1日起至投标截止日）类似项目业绩； - 未被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内； （6）未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （7）未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 |
| 9 | 限制投标的情形 | （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2） 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3） 与本标段的其他投标人同为一个单位负责人； （4） 与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； （5） 为本标段的代建人； （6） 为本标段的招标代理机构； （7） 与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （8） 与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （9） 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 10 | 投标报价方式 | 详见2.2投标报价说明。 最高投标限价 920 万元 |
| 11 | 投标有效期 | 投标截止期结束后90天 |
| 12 | 标书获取时间 | 发放时间：2020年11月13日～2020年11月17日(自行下载招标文件电子版) |
| 13 | 踏勘现场 | 自行踏勘现场 |
| 14 | 投标质疑 截止时间 | 时间:2020年11月18日 12:00 |
| 15 | 招标文件 答疑时间及地点 | 时间:2020年11月18日 14:30～18:00 答疑地点：成都市青羊区太升北路35号（五楼B区会议室）。 |
| 16 | 招标文件获取 | ①在四川省交通勘察设计研究院有限公司官网（http：//www.scodi.cn）上自行下载招标文件电子版； ②如有补遗，请投标人自行下载，招标人不另行通知。 |
| 17 | 投标文件提交截止时间及地点 | 截止时间:2020年11月25日 上午10:30 地点: 太升北路35号五楼B区会议室（本项目开标室） |
| 18 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 地点: 太升北路35号五楼B区会议室（本项目开标室） |
| 19 | 投标文件无效的情形 | ①法定代表人或其委托代理人未到现场（法定代表人参与开标时，须提供营业执照、法定代表人身份证明书；委托代理人参与开标时，须提供营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书；以上资料均应加盖单位公章）。 ②法定代表人或其委托代理人无法出示身份证原件。 ③标书未按要求装订。 |
| 20 | 中 标 | 经评标专家小组评审确定的投标人 |
| 21 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行转账（基本账户） 投标保证金的金额：壹拾玖万元人民币 递交截止时间：2020年11月25日上午10:30（以投标人转出时间为准），开标时提供银行转帐凭证（凭证中须注明项目名称） |
| 22 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账（基本账户） 履约担保的金额：/ |
| 23 | 招标人 基本账户 | 账户名称：四川省交通勘察设计研究院有限公司 开户行：中国建设银行成都第二支行 账号：5100 1426 2080 5012 5148 |
| 24 | 投标保证金的退还 | 退还时间：招标人将在与中标人签订合同后30日内向中标人和其他未中标的投标人无息退还投标保证金。 退还方式：申请人经办人持以下资料到招标人处退还： （1）写明投标人单位（公司）银行账户、账号的单位介绍信及经办人身份证复印件（出示身份证原件）； （2）汇款凭证复印件； （3）投标人基本存款账号开户许可证复印件或基本存款账户信息表（基本账户开户行出具）（加盖单位公章）； （4）与招标人签订的合同原件（仅对中标人适用）； （5）加盖投标人单位财务专用章的投标保证金收据。 |
| 25 | 中标候选人公示媒介 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司官网 http：//www.scodi.cn/ |
| 26 | 联系人 | 联系人：龙女士 电话： 13882071220 |

2. 投标人须知

2.1招标文件获取

2.1.1招标文件获取起止时间

电子版：2020年11月13日至2020年11月17日

2.1.2电子版招标文件获取网址

在四川省交通勘察设计研究院有限公司官网（http：//www.scodi.cn）上自行下载招标文件电子版。

2.2 投标报价说明

2.2.1投标人应根据本招标文件的规定、市场价格水平及其走势、投标人自身的管理水平和实力、施工组织设计等进行投标。

2.2.2本项目招标方不供应任何材料，投标价格中应包括但不限于设备、材料、人工、项目评审、安全文明施工、管理、利润、风险、税金等和政策性文件规定的所有费用。

2.2.3注意事项：本项目不单独组织踏勘现场,需投标人自行踏勘。投标人应自行了解项目条件、风险等基本情况，合理报价。

2.3 费用结算方式：

根据第五章合同条款（格式）第九条支付方式进行结算支付。

2.4 工程质量、安全要求

2.4.1本项目技术和质量要求：详见第三章功能及技术要求。

2.4.2安全、文明等级要求：满足国家规定和项目要求。

2.5 工期要求

自发出工作通知单次日起90日历天内交付项目成果，后续服务时间为5年

2.6 投标费用

投标人对在投标活动中的有关准备工作、踏勘现场、编制和递交投标书等一切费用，均由投标人自理。无论投标人是否中标、中标结果如何，招标人对投标人均不承担任何费用和责任。

2.7 招标文件组成

招标文件是招标、投标和中标后签订工程承包合同的有效依据，对招投标双方都具有同等的约束力。

2.7.1招标文件及补充文件

2.7.2招标答疑纪要及澄清文件（若有）

2.8 工程概况

2.8.1：G4216 线宁南至攀枝花段高速公路(简称宁攀高速)是《国家公路网规划（2013-2030 年）》中 G4216 成都至丽江高速公路的一段。项目起于凉山州宁南县城南侧黑泥沟、径向对接 G4216 线金阳至宁南段高速公路终点。概算总投资 297.62 亿元，设计时速 80 公里/小时，路基宽度 25.5 米，初步设计主线长 167.409 公里，初步设计桥隧比 72％；设宁南、石梨、新街、会东北、会东南、小坝、会理、凤营、新九、红格、盐边、金江共 12 处互通，计划工期五年。

全线共设置互通式立交12处（其中宁南互通为枢纽+一般互通，一次规划、分期实施；金江互通为枢纽互通，二期工程；另外还设置有石梨互通、新街互通、会东北互通、会东南互通、小坝互通、会理互通、凤营互通、新九互通、红格互通、盐边互通），服务区4处（宁南服务区、会东服务区、会理服务区、盐边红格服务区），停车区3处（宁南停车区、会东停车区、会理白鸡停车区），匝道收费站11处。

3. 投标文件

3.1 投标文件至少应包括下列内容：

（1） 投标函

（2） 法定代表人身份证明书

（3） 授权委托书（若为法定代表人可不附此页）

（4） 投标保证金

（5） 资格审查证明材料

（6） 技术文件

3.2 投标文件的编制

3.2.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.2.2投标文件正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件），当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.2.3投标文件的正本与副本应分别装订成册。

3.2.4投标文件需签字的地方需本人签署，不得盖签名章。

3.2.5投标文件需盖章的地方，应加盖投标人公章。

3.2.6投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

3.3 投标文件的密封与标记

3.3.1投标人应将投标文件的正本和副本统一密封在一个外层包封中，并在包封上按序写明“招标人：四川省交通勘察设计研究院有限公司”、 “投标项目: G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目数字竣工档案系统  ”、 “投标人的名称(     )”（并加盖投标人印章）。封皮上应注明“2020年11月25日 10 时 30 分前不得开启”字样。

3.3.2如果包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

3.3.3投标文件应在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间前递交至投标须知前附表第18项规定地点。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，须按投标须知前附表第21项规定的金额递交投标保证金。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人与中标人签订合同后30日内，向中标人和未中标的投标人无息退还投标保证金。

3.4.4其他退还投标保证金的情形：

（1）投标文件提交截止时间，送达投标文件的家数不足三家；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的情形；

（3）经招标人研究后，否决所有投标的其他情形。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到工作通知单后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

- 4. 投标文件无效的情形

投标书有下列情况之一者，视为无效：

4.1 法定代表人或其委托代理人未到现场（①法定代表人参与开标时，须提供营业执照、法定代表人身份证明书；②委托代理人参与开标时，须提供营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书；③以上资料均应加盖单位公章）。

4.2 法定代表人或其委托代理人无法出示身份证原件。

4.3 标书未按要求装订。

5. 开标、评标和定标

5.1开标

5.1.1 开标时间和地点

招标人投标须知前附表第17项规定的投标时间（开标时间）和地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人在递交投标文件时携带身份证原件准时参加。如证件不齐，招标人有权拒收其投标文件。

5.1.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、监标人等有关人员姓名；

（4）由投标人代表按招标文件密封要求相应条款检查确认；

（5）按工作人员对投标文件的开启顺序当众开标（排名不分先后），公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2 评标

评标委员会（由5名评标专家组成，评标专家在招标人所设立的专家库中随机抽取）按照评标办法的规定，独立评分并署名，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

5.3 定标

评标专家小组评审确定中标人。

6. 签订合同

6.1 中标人收到工作通知单后，应在5个工作日内向招标人缴纳履约保证金（若有，详见投标须知前附表第22项规定）。本工程履约保证金在履行完合同规定的全部义务后30日内无息返还。

6.2 招标人和中标人自工作通知单发出之日起15个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；中标人无正当理由拒签合同的，视为自动放弃，并被清退出招标人合格供应商库，三年内不得参与招标人外部采购供应项目投标。

6.3 排名第一的中标候选人放弃后，招标人有权依次与后序排名的中标候选人签订合同，也可重新进行招标。

6.4 中标候选人未在规定的期限内提交履约保证金的，视为主动放弃中标资格，并被清退出招标人合格供应商库，三年内不得参与招标人外部采购供应项目投标。

7. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）排名第一的中标候选人放弃中标，且招标人研究决定重新招标的。

# 第三章  功能及技术要求

1. 功能及技术要求

G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目数字竣工档案系统将由 CA 认证、BIM、施工建设管理三大板块组成，从建设项目初期到竣工验收的信息化资料将通过私有云服务器来进行处理和储存。

CA 认证板块

主要通过对参建单位和参建人员的身份进行数据加密和认证，使参建单位和参建人员在工程建设事务中进行合法的电子签名，保证每个事务和审批流程都是由有合法人身的人员自愿开展的工作，保障信息化平台生成资料的合法性。CA认证板块技术参数要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动签名服务系统 | - 提供用户注册功能，支持短信通知激活方式 - 支持用户更换手机终端找回原有账号 - 支持对应用数据或文件提供数字签名和数字签名验证功能。 - 数字签名操作支持业务端、用户端、云认证签名服务系统共同作用完成，且需要用户确认。 - 用户确认方式支持密码确认、指纹确认。 - 密钥管理：提供密钥生成、存储、销毁、归档、统计产销等功能。 - 后台管理：提供数字印章制作、印章授权、印章的停用、废除等功能。 - 性能支持：支持百万用户级用户应用，认证签名效率不低于100次/秒，系统服务能力可扩展至1000万用户规模。 | 1套 |
| 2 | 移动端密码模块 | - 提供移动端密码安全模块，支持通过SDK方式集成到APP。 - 移动端密码模块需要对接移动端的AppWorker框架。 - 提供基于手机的强身份认证，身份认证方式采用数字证书。 - 支持通过手机扫描二维码登陆认证。 - 支持手机终端扫描二维码模式进行数字签名。 - 支持在签署文档中显示签名，签名支持用户手写笔迹。 | 1套 |
| 3 | 单位数字证书服务 | - 用于代表网络中单位的实体身份。 - 采用第三方电子认证机构颁发X509 v3的数字证书。 - 性能支持：提供数字证书签署服务。 | 1套 |
| 4 | 个人数字证书服务 | - 用于代表网络中个人的实体身份。 - 采用第三方电子认证机构颁发X509 v3的数字证书。 - 性能支持：提供个人数字证书签署服务。 | 1套 |

备注：

1、资质要求：移动签名系统需具备《商用密码产品认证证书》、移动端密码模块需具备《商用密码产品认证证书》，数字证书服务机构需要取得工信部的《电子认证服务许可证》。

2、移动签名服务系统、移动端密码模块和数字证书服务提供商需为同一厂商。

3、数字认证服务机构具备《ISO27018个人可识别信息信息安全管理体系认证证书》。

BIM板块（对接）

接入该项目的BIM建设管理系统，实现BIM系统的常规操作。能够通过BIM系统显示实际的进度、计量等具体情况，能够实现BIM和质保资料联动浏览的相关功能，能够实现通过BIM模型进入资料填报等功能。能够实现BIM中分部分项的数据同步。

施工建设管理板块

需包含工程建设、质量管理、安全环保管理、竣工资料管理等模块。整个建设过程中通过移动终端完成建设期间的相关事项的申报和审批，实现项目建设过程电子档案信息化管理，目标是按照现行规范和相关规定实现竣工资料自动收集与归档，力争建设过程全程无纸化，以减少施工单位、监理单位、试验检测单位的内业资料工作压力，保证项目各参建单位及时完成竣工资料的编制，为顺利通过竣工验收做好准备。项目实施期间，中标人需要按照项目实施需要，进行功能优化、新需求完善等工作。

（1）工程建设：主要是投资计划、进度计划、首件工程、监理资料、变更管理、零号管理、开工资料、计量支付管理等。

（2）质量管理：主要包括试验室管理系统、质保资料（含工程施工过程表格）、闭环指令、试验信息统计等

（3）安全环保管理：主要包括日志月报、安全问题整改及回复、安全经费、环保问题整改及回复、环保经费。

（4）征拆管理：实现与现有征迁管理系统无缝对接。

2. 验收交付要求

1、本项目的开发过程和交付使用后，要求将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料经建设项目业主四川沿江攀宁高速公路有限公司和招标人组织验收评审合格后交付给建设项目业主，而且要提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。

2、根据中标供应商的投标承诺、本投标文件要求，以及行业标准、国家标准验收。

3、系统交付时需开放系统全面的访问权限给建设项目业主四川沿江攀宁高速公路有限公司和招标人。

4、系统交付时需要提交软件开发设计说明和接口规范说明，并向用户免费提供系统的所有接口，满足用户方今后的数据扩展和功能迭代需要。

5、系统交付需要无版权纠纷和盗版风险，所有的接口对接和数据联通需要具有合法授权。达到但不限于以下验收标准：

| 序号 | 模块名称 | 系统名称 | 分项名称 | 技术说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设 | 工程建设基础 | 标段管理 | 工程相关单位配置、人员标段配置、分管领导人员等 | 1套 |
|  |  |  | 分部分项数据 | 导入BIM相关基础数据 |  |
|  |  |  | 清单管理 | 工程清单数据，增删改查 |  |
|  |  |  | 零号变更 | 工程清单的确认 |  |
|  |  |  | 变更管理 | 工程变更相关事宜，含报表 |  |
|  |  |  | 合同管理 | 基本信息录入，费用费率的基本设置等 |  |
|  |  |  | 开工表格 | 开工相关表格的申报，含附件、已填报表格引用，已上传附件引用 |  |
|  |  |  | 监理表格 | 监理相关表格的申报，含附件、已填报表格引用，已上传附件引用 |  |
|  |  | 进度管理系统 | 投资计划 | 工程投资计划相关 |  |
|  |  |  | 详细计划 | 具体施工的先后顺序、周期计划等 |  |
|  |  |  | 进度信息 | 施工过程中上报具体的施工进度 |  |
|  |  |  | 进度计划对比 | 进度计划的对比展示分析 |  |
|  |  | 计量支付系统 | 计量期 | 计量周期的设置 | 1套 |
|  |  |  | 工程计量 | 已完工的工程计量统计 |  |
|  |  |  | 合同计量 | 其他相关费用的录入统计 |  |
|  |  |  | 支付报表 | 汇总统计相关费用、报表审批 |  |
|  |  |  | 监理计量 | 监理单位的相关报表，简单上报流程 |  |
|  |  |  | 监理试验室计量 | 监理试验室的相关报表，简单上报流程 |  |
| 3 | 质量管理 | 试验管理系统 | 试验总览 | 试验数据图表展示 | 1套 |
|  |  |  | 综合查询 | 综合查询试验数据 |  |
|  |  |  | 不合格查询 | 试验中不合格数据查询及具体信息 |  |
|  |  |  | 取样查询 | 试验中委托数据查询及具体信息 |  |
|  |  |  | 试验室平台 | 试验操作具体工作平台，包含具体试验业务，如取样、试验、出具报告等 |  |
|  |  | 质量管理系统 | 质保表格 | 质量评定相关表格的申报，表格间数据引用、其他数据源数据引用、表格计算等 |  |
|  |  |  | 闭环表格 | 闭环业务表格填报，业务间存在强弱关联，如：停工、整改、开工 |  |
|  |  |  | 资料勘误 | 表格填报后的内容调整 |  |
|  |  |  | 数据统计分析 | 表格内数据分析 |  |
|  |  |  | 资料管理 | 按照施工工序，进行资料填报 |  |
| 4 | 安全环保 | 安全环保系统 | 日志及月报 | 日常工作简单的内容上报 | 1套 |
|  |  |  | 问题巡查、整改 | 含巡查、发现问题下发整改通知、整改回复等过程 |  |
|  |  |  | 安环支付报表 | 工程中安全环保的相关报表，与施工支付报表联动，简单上报流程 |  |
| 5 | 竣工验收 | 竣工资料管理系统 | 非施工资料管理 | 文件上传、增删查改 | 1套 |
|  |  |  | 施工资料PDF生成 | 资料表格自动生成PDF |  |
|  |  |  | 施工资料管理 | 施工资料查询,搜索 |  |
|  |  |  | 资料打包 | 资料打包 |  |
| 6 | BIM对接 | 实现与现有高速公路BIM建设管理系统无缝对接 对接要求： 1、接入平台展示 2、显示实际的进度、计量等具体情况 3、能够跟质保资料联动展示 4、网页端可以通过BIM模型进入资料填报 5、能够实现BIM中分部分项的数据同步 |  |  |  |
| 7 | 征迁管理系统对接 | 实现与现有征迁管理系统无缝对接 |  |  |  |
| 8 | CA数字认证 | 通过使用有资质的CA数字认证中心的数字证书，实现工程文件的在线签名签章，形成的文件直接作为竣工文件电子档案归档。为整个系统提供签名及文件合法有效的支撑。 |  |  |  |

- 3. 服务及售后要求

1、服务期限

从工程验收合格之日起，保修期为 5年，保修的响应时间为 7×24 小时，8小时内到达现场。承诺保修期内定期（每 30 天）对各系统的运行情况进行全面巡查，发现问题当场解决，保障各系统稳定高效运行。

2、服务费用

质保期内，应对所有设备的所有配件无条件免费保修及更换，所有设备的所有配件（包括整机所有部件）的维修及部件费均为免费，并提供定期上门清洁、检测系统设备的服务。

保修期内，所有设备维修保养服务均为上门服务，系统故障免费上门维修服务，硬件免费维修更换， 软件免费升级，传感器免费校准。由此产生的费用均不再收取。免费提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

3、保修联系方式

为用户提供免费的系统技术咨询，详细解答用户对系统工程中的任何一个问题，做到“有问必答、有答必详”。使用者在使用过程中如发现不能自行解决的问题，可直接用电话，传真，互联网，书信等方式与供应商取得联系，保证在2小时内作出响应，与使用者协商解决问题。供应商向买方所提供的软件、硬件设备的种类及其应用范围，以及买方的需求，向买方提供全方位的、有效的、及时的维修服务和技术支持。

4、其他要求

（1）技术支持服务期限从系统集成验收通过之日算起。

（2）在技术支持期限内，应为用户提供技术援助电话,用于用户报告故障。技术援助电话支持是中文 。如电话支持无法解决,在接到通知后2小时内作出响应，并采取行动修理故障，24 小时内修复。

（3）电话咨询

免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户在系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

（4）现场响应

自收到用户的服务请求起 2 小时内，若以上服务形式不能解决问题，指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，应及时组织有关技术专家进行会诊，并采取相应措施以确保系统的正常运行。

（5）承诺就用户今后应用软件的开发和运行提供咨询和配合。

（6）供应商派出的培训讲师须具有丰富的软件项目培训经验，并需要为学校的参训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料。培训方式包括课堂讲解、上机操作、操作指南等。

（7）中标人需为招标人提供BIM系统开发而进行的数据提取、接口对接等工作的必要技术支持。

（8）招标人需能够基于现有系统的数据、接口进行二次开发。

（9）招标人可根据实际情况对系统的部署情况进行调整，中标人应进行配合。

（10）为适应项目需求的变化，招标人拥有对整个系统在数据库层面、接口层面等全面访问对接的权利。

（11）招标人自有系统与本系统的对接和工作划分双方以协商为主。如有冲突，应以招标人意见为准。

（12）整个系统的生命周期内，中标人要持续对系统进行维护，配合实现新需求，修改系统问题，优化系统功能，保障系统持续运行。

（13）中标人须提供本项目所需的所有系统软件和应用软件（除虚拟机操作系统和国产数据库外），并保证这些软件能够正常运行。

# 第四章  评标办法

1. 总则

本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.5条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低进行排序，并确定中标人。

2. 评标程序和评审标准

2.1 评标程序

评标工作按以下程序进行：

（1）资格审查；

（2）初步评审；

（3）澄清(如果需要)；

（4）详细评审；

（5）编写评标报告。

※2.2 资格审查

评标委员会首先对投标人提交的投标文件进行审查：库内合格的单位和库外单位均按照2.2款表1项目进行资格审查，有一项不符合评审标准的,作无效标处理。通过资格审查的标准见“表1 资格审查评审标准”。

表1 资格审查评审标准

| 条款号 | 条款 名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 资格 审查 | (1)投标人具备有效的营业执照； (2)投标人的资质符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定；； (3)投标人的业绩符合第二章“投标人须知前附表” 第8项规定 (4)投标人是否缴纳投标保证金。 |

2.3 初步评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。通过初步评审的标准见“表2 初步评审标准”。

表2 初步评审标准

| 条款号 | 条款 名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | 初步 评审 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩； （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： （3）投标人按照规定提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明； （4）投标报价唯一且未超过限价； （5）工期符合招标文件要求； （6）投标文件载明的投标文件有效期未超过招标文件规定的时限； （7）投标人未提供虚假资料。 |

2.3.1本项目设最高限价920万元。

2.4 澄清

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

2.5详细评审

评标委员会只对通过初步评审的投标人的投标文件进行详细评审。评标委员会按“详细评审标准”规定的评审因素和评分值评分，并计算出综合得分。表3 详细评审标准

| 序号 | 评分指标 |  | 分值 | 评分标准及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价(10分） |  | 10分 | 报价得分=（基准价/有效报价）*价格分值。最多10分，如果低于最高限价60%，需要说明原因。备注：基准价=有效报价平均值 |
| 2 | 商务（50分） | 业绩 | 10分 | 2017年以来具有相关信息化系统相关业绩案例，需提供业绩合同及项目完成证明材料，每提供一个业绩得2分，最多10分。（需提供业绩证明合同及合同甲方出具的项目验收证明材料复印件加盖公章，否则不得分。） |
| 3 |  | 企业能力 | 27分 | 1、注册资金：2000万元以上，2分； 2、（1）具有CMMI3级证书，得2分； （2）具有ISO9001质量管理体系认证证书，得2分； （3）具有知识产权管理体系认证证书，得2分； （4）具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，得2分； （5）具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得2分； （6）具有高新技术企业证书，得2分； （7）获得过省部级（含直辖市）科技技术证书，每个得2分，最多4分； （8）具有检测相关软件登记著作权登记证书，每个得1分，最多4分； （9）获得省级软件企业50强证书，得5分。 |
| 4 |  | 售后服务 | 5分 | 售后服务方案：服务人员的配备齐全、响应时间快、售后方式完整、售后能力和售后保障强、紧急故障处理预案完整、支持培训、技术指导、二次开发支持、需求变更等服务。满足得5分，基本满足得2分，不满足得0分。 |
| 5 |  | 企业信用 | 2分 | 证明材料：提供银行信用等级证明A类及以上，或纳税信用等级证明A类，得2分，否则得0分。 |
| 6 |  | 人员配置 | 6分 | 1、项目组成员具有计算机软件类中级证书及以上的，每个得1分，最多3分； 2、售后服务人员具有售后服务管理师证书，每个得1分，最多3分。 |
| 7 | 技术评分标准（40分） | 系统功能设计 | 15分 | 1、招标文件理解到位且方案完整，方案总体设计、完整、规范、清晰，满足要求得6分，基本满足要求得3分，不满足要求得0分； 2、系统功能设计合理、完整、清晰、详尽、可行，满足要求得5分，基本满足要求2分，不满足要求得0分； 3、实现与BIM系统无缝对接，满足得1分，不满足得0分； 4、能够实现三维常规操作、进度计量展示，满足得1分，不满足得0分； 5、能够实现BIM模型和质保资料联动浏览，满足得1分，不满足得0分； 6、能够实现通过BIM模型进行资料填报，满足得1分，不满足得0分。 |
| 8 |  | 技术架构 | 5分 | - 技术架构成熟、稳定、先进、具有可扩展性，满足要求得3分，基本满足得1分，不满足得0分； - 进行了合理的安全保障体系设计，提出了数据安全切实可行的措施，满足要求得1分，基本满足得0.5分，不满足得0分； - 性能设计满足业务需要，得1分，基本满足得0.5分，不满足得0分； |
| 9 |  | 技术要求 | 10分 | 技术要求满足招标文件采购需求，且具备采购需求中要求提供的证书及证明资料的，得10分，不提供者不得分。（证明材料需加盖原厂商公章） - 移动签名系统具有《商用密码产品认证证书》，得2分，不提供者不得分； - 移动端密码模块具有《商用密码产品认证证书》，得2分，不提供者不得分； - 数字证书服务机构具有工信部的《电子认证服务许可证》，得2分，不提供者不得分； - 移动签名服务系统、移动端密码模块和数字证书服务提供商为同一厂商，得2分，不满足者不得分； - 数字认证服务机构具备《ISO27018个人可识别信息信息安全管理体系认证证书》，得2分，不提供者不得分。 |
| 10 |  | 项目实施 | 10分 | 1、制定切实可行的总体时间及阶段性时间进度，满足条件得2分，基本满足1分，不满足不得0分； 2、实施方案组织和质量保障方案合理，符合规范要求得2分，基本符合得1分，不符合得0分。 3、项目人员安排合理，符合规范要求，得1分；（投标人至少配备8名项目人员，其中项目经理具有高级信息系统项目管理师证书。） 4、验收及测试方案、流程完善合理，符合规范要求，得1分；不满足得0分。 5、培训内容完整、组织有序合理，满足要求得1分，不满足得0分。（投标人需提供培训内容、培训计划及培训时间等内容，培训时间至少持续3天） 6、供应商在成都有驻点服务机构，满足得3分，不满足得0分。 1）投标人须提供驻点服务机构证明材料，如租房证明等，满足要求得2分，不满足得0分； 2）投标人须对驻场服务进行承诺，承诺可根据采购人要求，在项目实施场所进行驻场服务，满足要求得1分，不满足得0分。 |

2.6 评标排序

评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。评标委员会应当按照综合得分由高到低的顺序、对投标人进行排名。如最终得分相同时，则取报价文件得分较高的优先，若报价文件得分也相同，由招标人自行确定。

2.7 评标结果

2.7.1评标委员会完成评标后，应形成评标报告。评标报告应当如实记载以下内容:

(1)评标委员会成员名单;

(2)无效标情况说明;

(3)资格审查评审表;

(4)初步评审表;

(5)详细评审表；

(6)经评审的投标人排序;

(7)评审报告；

(8)澄清、说明、补正事项纪要（如果需要）。

2.7.2评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

2.7.3评标委员会评定的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。

评标排序原则：选择得分最高投标人作为第一中标候选人，排名顺序以此类推。

2.7.4评标委员会应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新进行招标。	排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，也可以重新进行招标。

2.7.5中标人确定后，招标人应当向中标人发出工作通知单，同时通知中标人，并与中标人在15个工作日之内签订合同。

2.7.6工作通知单对招标人和中标人具有法律约束力。工作通知单发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.7.7招标人应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

# 第五章  合同条款（格式）

工程专业采购合同

（专业：  软件开发    ）

工 程 名 称：G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目数字竣工档案系统
工 程 地 点：四川宁南-攀枝花
合 同 编 号：
资质证书等级：

发包人（甲方）：四川省交通勘察设计研究院有限公司
乙方（乙方）：
签 订 日 期：2020年

工程专业采购合同

甲方：四川省交通勘察设计研究院有限公司

乙方：

乙方基本信息：

统一社会信用代码：

资质等级及专业类别：

资质证书有效期：

法定代表人姓名：

项目负责人姓名：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及行业管理有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已承担   G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目施工图勘察设计   的   BIM和数字竣工档案系统开发及运行维护工作  ，经公开招标，甲乙双方就  G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目数字竣工档案系统 合作事项达成一致，订立本合同。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2国家及地方、行业有关本专业的法律、法规及相关技术标准和要求。

1.3建设工程批准文件。

第二条 合同文件的优先次序

本合同的相关招标文件、投标文件、中标通知书、合同履行过程中的往来函件等均为本合同的组成部分。构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

2.1合同协议书及其附件

2.2中标通知书

2.3甲方要求及委托书

2.4投标文件

2.5招标文件

第三条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及工作内容

3.1项目名称: G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目数字竣工档案系统

3.2项目规模：高等级公路，全长约167.409km

3.3项目阶段：施工图设计

3.4主要工作内容：

本项目数字竣工档案系统将由 CA 认证、BIM、施工建设管理三大板块组成，从建设项目初期到竣工验收的信息化资料将通过私有云服务器来进行处理和储存。

CA 认证板块

主要通过对参建单位和参建人员的身份进行数据加密和认证，使参建单位和参建人员在工程建设事务中进行合法的电子签名，保证每个事务和审批流程都是由有合法人身的人员自愿开展的工作，保障信息化平台生成资料的合法性。CA认证板块技术参数要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动签名服务系统 | 提供用户注册功能，支持短信通知激活方式 支持用户更换手机终端找回原有账号 支持对应用数据或文件提供数字签名和数字签名验证功能。 数字签名操作支持业务端、用户端、云认证签名服务系统共同作用完成，且需要用户确认。 用户确认方式支持密码确认、指纹确认。 密钥管理：提供密钥生成、存储、销毁、归档、统计产销等功能。 后台管理：提供数字印章制作、印章授权、印章的停用、废除等功能。 性能支持：支持百万用户级用户应用，认证签名效率不低于100次/秒，系统服务能力可扩展至1000万用户规模。 | 1套 |
| 2 | 移动端密码模块 | 提供移动端密码安全模块，支持通过SDK方式集成到APP。 移动端密码模块需要对接移动端的AppWorker框架。 提供基于手机的强身份认证，身份认证方式采用数字证书。 支持通过手机扫描二维码登陆认证。 支持手机终端扫描二维码模式进行数字签名。 支持在签署文档中显示签名，签名支持用户手写笔迹。 | 1套 |
| 3 | 单位数字证书服务 | 用于代表网络中单位的实体身份。 采用第三方电子认证机构颁发X509 v3的数字证书。 性能支持：提供数字证书签署服务。 | 1套 |
| 4 | 个人数字证书服务 | 用于代表网络中个人的实体身份。 采用第三方电子认证机构颁发X509 v3的数字证书。 性能支持：提供个人数字证书签署服务。 | 1套 |

备注：

1、资质要求：移动签名系统需具备《商用密码产品认证证书》、移动端密码模块需具备《商用密码产品认证证书》，数字证书服务机构需要取得工信部的《电子认证服务许可证》。

2、移动签名服务系统、移动端密码模块和数字证书服务提供商需为同一厂商。

3、数字认证服务机构具备《ISO27018个人可识别信息信息安全管理体系认证证书》。

BIM板块（对接）

接入BIM系统，实现BIM系统的常规操作。能够通过BIM系统显示实际的进度、计量等具体情况，能够实现BIM和质保资料联动浏览的相关功能，能够实现通过BIM模型进入资料填报等功能。能够实现BIM中分部分项的数据同步。

施工建设管理板块

需包含工程建设、质量管理、安全环保管理、竣工资料管理等模块。整个建设过程中通过移动终端完成建设期间的相关事项的申报和审批，实现项目建设过程电子档案信息化管理，目标是按照现行规范和相关规定实现竣工资料自动收集与归档，力争建设过程全程无纸化，以减少施工单位、监理单位、试验检测单位的内业资料工作压力，保证项目各参建单位及时完成竣工资料的编制，为顺利通过竣工验收做好准备。项目实施期间，中标人需要按照项目实施需要，进行功能优化、新需求完善等工作。

（1）工程建设：主要是投资计划、进度计划、首件工程、监理资料、变更管理、零号管理、开工资料、计量支付管理等。

（2）质量管理：主要包括试验室管理系统、质保资料（含工程施工过程表格）、闭环指令、试验信息统计等

（3）安全环保管理：主要包括日志月报、安全问题整改及回复、安全经费、环保问题整改及回复、环保经费。

（4）征拆管理：实现与现有征迁管理系统无缝对接。

第四条 工作内容和质量要求

4.1乙方的工作内容为：完成 G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目的   数字竣工验收档案系统开发及运行维护，并向甲方提交相应的成果文件。乙方提供的成果文件应满足甲方给乙方的委托书或中标文件的要求，通过甲方验收或主管部门批复。

4.2乙方提供执行的技术标准应满足以下规范性文件的规定：

《计算机软件开发规范》GB8566－88

	《电子计算机机房设计规范》GB50174－93

	《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663－90

	《商用建筑物电信布线标准》EIA/TIA-568

	《商用建筑布线系统管道及空间位置标准》EIA/TIA-569

	《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

	《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38－92

	《中国电器装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

	《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

	《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

	《安全防范系统验收规则》GA308-2001

	《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

4.3乙方提供的成果质量应满足以下要求：

4.3.1 乙方交付的成果质量应满足甲方验收标准，本项目的开发过程和交付使用后，要求将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料盖章后交付给采购人，而且要提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。

4.3.2 根据乙方的投标承诺、本投标文件要求，以及行业标准、国家标准验收。

4.3.3 系统交付时需开放系统全面的访问权限给甲方。

4.3.4 系统交付时需要提交软件开发设计说明和接口规范说明，并向用户免费提供系统的所有接口，满足用户方今后的数据扩展和功能迭代需要。

4.3.5 系统交付需要无版权纠纷和盗版风险，所有的接口对接和数据联通需要具有合法授权。

第五条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 文件名称 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM系统接口调用权限 | 按项目进度甲方另行确定提交时间 |  |
| 2 | BIM接口调用说明文档 |  |  |

第六条 乙方向甲方交付的成果、份数、地点及时间

6.1 乙方向甲方交付的成果以应用网站的方式部署交付。

6.2 本项目系统正式成果于甲方发出工作通知单90日内交付，后续服务时间为5年。

6.3 交付地点：成都市太升北路35号四川省交通勘察设计研究院五楼办公室。

6.4 验收方式和标准：甲方组织验收,验收标准详见附件1

第七条 服务及售后要求

7.1服务期限

从工程验收合格之日起，保修期为5年，保修的响应时间为 7×24 小时，若遇到在线服务无法解决的问题，48小时内到达现场。承诺保修期内定期（每 30 天）对各系统的运行情况进行全面巡查，发现问题当场解决，保障各系统安全稳定高效运行。

7.2服务费用

质保期内，应对所有设备的所有配件无条件免费保修及更换，所有设备的所有配件（包括整机所有部件）的维修及部件均为免费，并提供定期上门清洁、检测系统设备的服务。

保修期内，所有设备维修保养服务均为上门服务，系统故障免费上门维修服务，硬件免费维修更换， 软件免费升级，传感器免费校准。由此产生的费用均不再收取。免费提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

7.3保修联系方式

为用户提供免费的系统技术咨询，详细解答用户对系统工程中的任何一个问题，做到“有问必答、有答必详”。使用者在使用过程中如发现不能自行解决的问题，可直接用电话，传真，互联网，书信等方式与乙方取得联系，保证在2小时内作出响应，与使用者协商解决问题。乙方向买方所提供的软件、硬件设备的种类及其应用范围，以及买方的需求，向买方提供全方位的、有效的、及时的维修服务和技术支持。

7.4其他要求

（1）技术支持服务期限从系统集成验收通过之日算起。

（2）在技术支持期限内，应为用户提供技术援助电话,用于用户报告故障。技术援助电话支持是中文 。如电话支持无法解决,在接到通知后2小时内作出响应，并采取行动修理故障，24 小时内修复。

（3）电话咨询

免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户在系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

（4）现场响应

自收到用户的服务请求起2小时内，若以上服务形式不能解决问题，指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，应及时组织有关技术专家进行会诊，并采取相应措施以确保系统的正常运行。

（5）承诺就用户今后应用软件的开发和运行提供咨询和配合。

（6）乙方派出的培训讲师须具有丰富的软件项目培训经验，并需要为学校的参训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料。培训方式包括课堂讲解、上机操作、操作指南等。

（7）乙方需为甲方提供BIM系统开发而进行的数据提取、接口对接等工作的必要技术支持。

（8）甲方需能够基于现有系统的数据、接口进行二次开发。

（9）甲方可根据实际情况对系统的部署情况进行调整，乙方应进行配合。

（10）为适应项目需求的变化，甲方拥有对整个系统在数据库层面、接口层面等全面访问对接的权利。

（11）甲方自有系统与本系统的对接和工作划分双方以协商为主。如有冲突，应以甲方意见为准。

（12）整个系统的生命周期内，乙方要持续对系统进行维护，配合实现新需求，修改系统问题，优化系统功能，保障系统持续运行。

（13）乙方须提供本项目所需的所有系统软件和应用软件（除虚拟机操作系统和国产数据库外），并保证这些软件能够正常运行。

第七条 合同价款

7.1本合同为 总价  □单价 合同。

7.2（总价合同适用）双方商定，本合同总价款为       元（大写：     万元整）。本合同价款包括且不限于完成本专业工作所需的人工、设备使用费、安全生产、资料收集、外业、内业、外部协调、审查费、会务费、税费等全部费用。

7.3（单价合同适用）本合同的单价为：/ ；暂估数量为     /   。按照暂估数量及中标单价计算的暂计合同总价为人民币    /  元（大写：           元整）。最终合同总价根据乙方实际完成，并经甲方  （相关人员）  签认的质量合格的数量，按本合同单价、结合本合同条款进行结算，签订结算协议。上述单价包括乙方完成对应工作内容所需的所有人工费、机械设备使用费、生活用电、用水、用房、管理费、审查费、会务费、利润、税费及本协议明示或暗示的一切风险、责任和义务。

7.4非乙方原因导致工作内容、工作范围或质量标准、数量等的变化，造成工作费用增减时，由甲乙双方基于本合同的定价原则协商后签订补充协议。

第八条 履约担保

8.1 本合同 □有   无 履约担保。

8.2（如有履约担保，本条适用）乙方在收到甲方中标文件天内，应向甲方提交履约担保，履约担保形式为（□a.履约保函；□b.履约保证金），即：a.合同总价的5％履约保函；b.合同总价的5％履约保证金，计   /   元。

8.3 （如有履约担保，本条适用）在乙方履行完合同义务天内，甲方无息退还履约保证金。

8.4（如有履约担保，本条适用）如乙方不能按期履行本合同约定义务，甲方将视情况动用履约担保，以确保合同目标的达成，并不免除乙方的合同违约责任。

第九条 支付方式

9.1合同费用分5年支付，甲方在收到业主方支付的合同净价进度款后，按照主合同到款比例同比例向乙方支付本合同款项；本合同款项累计支付至合同净价的97%时，暂停支付；余下3%的质量保证金待本项目竣工验收后28天内支付。
    （1）第一年需通过项目业主和甲方组织的验收评审合格后，甲方支付乙方合同费用；
    （2）后续费用须在第一年验收合格后逐年开展支付，乙方提供经项目业主和甲方审核确认的请款申请后，甲方给与支付；
    （3）最后一年须交工验收完成后给与支付。
    9.2乙方申请支付时向甲方出具正式合法增值税专用发票，并提供满足支付条件的证明资料，待甲方收到项目业主四川沿江攀宁高速公路有限公司支付的项目费用后通过银行转账方式向乙方付款。
    9.3 若项目需要，甲方可委托G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目的业主四川沿江攀宁高速公路有限公司直接支付合同费用给乙方；若项目业主或其上级单位要求对本系统进行升级开发，相应升级开发费及支付方式根据开发内容协商确定，系统升级开发后的维护服务费另行协商确定。

第十条 双方责任

10.1甲方责任

10.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关法律、法规及技术标准开展工作。甲方逾期提交上述资料及文件的，乙方按本合同第六条规定的交付时间顺延相同时间。

10.1.2甲方变更委托项目的工作内容、工作范围或质量标准、数量或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方返工时，双方另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款。

10.1.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始工作的，甲方不支付任何费用；乙方已开始工作的，甲方应根据乙方已完成且经甲方确认的实际工作量，双方签订补充协议（或另订合同）。

10.1.4甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付合同款项，逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方，且乙方提交文件的时间顺延。

10.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前交付文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理工作周期。

10.1.6甲方应指定专人负责本合同内容的履行并与乙方进行对接。甲方指定的负责人为      ，电话为           身份证号      。

10.2 乙方责任

10.2.1乙方应按国家规定和合同约定的法律法规、技术规范、标准开展工作，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付成果文件（出现本合同约定的有关交付成果文件顺延的情况除外），并对提交的成果文件的质量负责。

10.2.2 乙方应保证有足够的专业技术人员和机械设备按时保质完成本合同约定的工作任务。

10.2.3乙方应指定专人负责本合同内容的履行并与甲方进行对接。乙方指定的负责人为      ，电话为                 ，身份证号：      。

10.2.4乙方提交的成果文件合理使用年限为     年。

10.2.5乙方负责对外的审查、汇报工作，负责该合同项目的联络和后续服务工作。

10.2.6 乙方对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方成果错误造成工程质量事故或其他损失，甲方有权没收履约保证金，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的工作费，还应当向甲方支付合同总金额20%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

10.2.7由于乙方原因，延误了成果文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。延误超过30日的，甲方有权立即解除本合同。甲方解除本合同的，本合同自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起解除，甲方有权没收乙方的履约保证金，乙方应退还甲方已付的全部费用，并按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金。

10.2.8乙方开展工作或提交成果所选用的国家标准图、部标准图、行业标准图及地方标准图由乙方负责解决。

10.2.9乙方应为己方人员购买国家法定保险，为派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

10.2.10 合同生效后，乙方无正当理由要求终止或解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金，甲方有权同时没收乙方的履约保证金，并将乙方剔除甲方乙方库，三年内不得入库。

10.2.11乙方应当严格按照安全操作规程完成本合同约定的工作任务，确保工作过程中的工作人员和他人的人身和财产安全。如因乙方原因造成人身或者财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

10.2.12乙方应当保守在履行本合同过程中所知晓的甲方的未公开的商业和技术信息，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方透露上述信息，否则，应赔偿由此给甲方造成的全部经济损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

10.2.13乙方不得将本合同内容的部分或者全部转包给其他人，否则甲方有权立即解除合同，追究乙方的违约责任。甲方解除本合同的，本合同自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起解除，甲方有权没收乙方的履约保证金，乙方应退还甲方已付的全部费用，并按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金。

10.2.14乙方违反本合同约定的，除按照上述约定支付违约金外，乙方还应当承担甲方因追究其违约责任所产生的诉讼费、保全费、保全担保保险费、律师费、交通费等合理费用。乙方支付的违约金不足以弥补因违约给甲方造成的经济损失的，乙方还应补足甲方的经济损失差额。

第十一条保密和知识产权保护

11.1甲方单位所提供的资料中部分内容可能为国家规定的涉秘资料，乙方须按国家保密法及实施条例规定，在本单位内规范使用，严禁复制或在互联网上传输。乙方单位及个人不得利用职权、工作之便或采用其他手段向其他单位和个人擅自披露、传输或转让使用本成果资料。

11.2甲方单位已获得中国质量认证中心QES三标体系认证。乙方在工作职责内，注意遵守环境及职业健康安全方面的相关法律法规要求。

11.3双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

11.4 本项目系统的所有权和知识产权归建设业主方四川沿江攀宁高速公路有限公司所有，后期开展的申报专利和科技奖励等事项，乙方须无条件提供协助。

第十二条争议解决

12.1本合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十三条 通知和送达

13.1本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人的名称、地址、联系人或通信终端发生变更的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力，双方确认的送达地址适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及行政机关。

13.2甲乙双方的联系信息如下：

13.2.1甲方联系人：，联系电话：，传真：电子邮箱：           ，

通讯地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。

13.2.2乙方联系人：，联系电话：，传真：电子邮箱：           ，

通讯地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。

第十四条合同生效及其他

14.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

14.2未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

14.3双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.4本合同双方法定代表人或授权代表签字盖章生效，一式 捌 份，甲方肆  份，乙方 肆 份，具有同等法律效力。

附件1 项目验收标准

达到但不限于以下验收标准：

| 序号 | 模块名称 | 系统名称 | 分项名称 | 技术说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设 | 工程建设基础 | 标段管理 | 工程相关单位配置、人员标段配置、分管领导人员等 | 1套 |
|  |  |  | 分部分项数据 | 导入BIM相关基础数据 |  |
|  |  |  | 清单管理 | 工程清单数据，增删改查 |  |
|  |  |  | 零号变更 | 工程清单的确认 |  |
|  |  |  | 变更管理 | 工程变更相关事宜，含报表 |  |
|  |  |  | 合同管理 | 基本信息录入，费用费率的基本设置等 |  |
|  |  |  | 开工表格 | 开工相关表格的申报，含附件、已填报表格引用，已上传附件引用 |  |
|  |  |  | 监理表格 | 监理相关表格的申报，含附件、已填报表格引用，已上传附件引用 |  |
|  |  | 进度管理系统 | 投资计划 | 工程投资计划相关 |  |
|  |  |  | 详细计划 | 具体施工的先后顺序、周期计划等 |  |
|  |  |  | 进度信息 | 施工过程中上报具体的施工进度 |  |
|  |  |  | 进度计划对比 | 进度计划的对比展示分析 |  |
|  |  | 计量支付系统 | 计量期 | 计量周期的设置 | 1套 |
|  |  |  | 工程计量 | 已完工的工程计量统计 |  |
|  |  |  | 合同计量 | 其他相关费用的录入统计 |  |
|  |  |  | 支付报表 | 汇总统计相关费用、报表审批 |  |
|  |  |  | 监理计量 | 监理单位的相关报表，简单上报流程 |  |
|  |  |  | 监理试验室计量 | 监理试验室的相关报表，简单上报流程 |  |
| 3 | 质量管理 | 试验管理系统 | 试验总览 | 试验数据图表展示 | 1套 |
|  |  |  | 综合查询 | 综合查询试验数据 |  |
|  |  |  | 不合格查询 | 试验中不合格数据查询及具体信息 |  |
|  |  |  | 取样查询 | 试验中委托数据查询及具体信息 |  |
|  |  |  | 试验室平台 | 试验操作具体工作平台，包含具体试验业务，如取样、试验、出具报告等 |  |
|  |  | 质量管理系统 | 质保表格 | 质量评定相关表格的申报，表格间数据引用、其他数据源数据引用、表格计算等 |  |
|  |  |  | 闭环表格 | 闭环业务表格填报，业务间存在强弱关联，如：停工、整改、开工 |  |
|  |  |  | 资料勘误 | 表格填报后的内容调整 |  |
|  |  |  | 数据统计分析 | 表格内数据分析 |  |
|  |  |  | 资料管理 | 按照施工工序，进行资料填报 |  |
| 4 | 安全环保 | 安全环保系统 | 日志及月报 | 日常工作简单的内容上报 | 1套 |
|  |  |  | 问题巡查、整改 | 含巡查、发现问题下发整改通知、整改回复等过程 |  |
|  |  |  | 安环支付报表 | 工程中安全环保的相关报表，与施工支付报表联动，简单上报流程 |  |
| 5 | 竣工验收 | 竣工资料管理系统 | 非施工资料管理 | 文件上传、增删查改 | 1套 |
|  |  |  | 施工资料PDF生成 | 资料表格自动生成PDF |  |
|  |  |  | 施工资料管理 | 施工资料查询,搜索 |  |
|  |  |  | 资料打包 | 资料打包 |  |
| 6 | BIM对接 | 实现与现有高速公路BIM建设管理系统无缝对接 对接要求： 1、接入平台展示 2、显示实际的进度、计量等具体情况 3、能够跟质保资料联动展示 4、网页端可以通过BIM模型进入资料填报 |  |  |  |
| 7 | 征迁管理系统对接 | 实现与现有征迁管理系统无缝对接 |  |  |  |
| 8 | CA数字认证 | 通过使用有资质的CA数字认证中心的数字证书，实现工程文件的在线签名签章，形成的文件直接作为竣工文件电子档案归档。为整个系统提供签名及文件合法有效的支撑。 |  |  |  |

# 第六章  投标文件格式

G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目数字竣工档案系统

投

标

文

件

投标人：                   （盖章）

日  期：      年      月      日

目录

一、投标函………………………………………………………(     )

二、法定代表人身份证明书……………………………………(     )

三、授权委托书…………………………………………………(     )

四、投标保证金…………………………………………… (     )

五、资格审查证明材料……………………………………………(     )

六、技术文件………………(     )

七、投标须知前附表其他资料…………………………………………(     )

一、投 标 函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

我方已仔细研究              （项目名称）    标段招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第    号），愿意以人民币（大写）     元（¥    ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成项目。工程质量达到       。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

- 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

- 本投标有效期为投标截止期结束后90天。

- 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

- 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：  	邮编：

电话： 		传真：

7．                             （其他补充说明）。

投标人：                                  (盖章)

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

邮政编码：          电话：         传真：

日   期：           年            月          日

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目内容 | 品牌 | 规格型号（如有） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动签名服务系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 移动端密码模块 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 单位数字证书服务 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 个人数字证书服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | BIM系统接入 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 基于BIM的进度计量状态同步 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 基于BIM的质保资料管理 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 基于BIM的分部分项数据同步 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程建设 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 质量管理 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 安全环保模块 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 征拆管理模块 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 元（大写人民币： 元整） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期及质量： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                  (盖章)

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

日   期：           年            月          日

二、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：              性别：      年龄：        职务：

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                                  (盖章)

单位地址：

日   期：           年            月          日

注：此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

三、授权委托书

本人：     （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                      的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

投标人：                                  (盖章)

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

日   期：           年            月          日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人投标时。

四、投标保证金

（招标人名称）：

本投标人自愿参加             （项目名称）          标段的招标采购，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为人民币（大写）          元（¥          ），缴纳方式为网上银行转账。

（如为现金转账），本投标人承诺所交纳投标保证金是从本公司基本账户以转账方式交纳的，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。

附:银行给投标人的转账回单复印件并加盖投标人公章（采用网站银行转账需附）

投标人：                                (盖章)

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

日   期：           年            月          日

五、资格审查证明资料

（一）投标人基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 单位地址： |  |
| 3 | 电话： |  |
| 4 | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子邮箱： |
| 6 | 单位资质等级（请附上有关证书的复印件） | 注册年份：（请附上营业执照复印件） |
| 7 | 主营范围： 1． |  |

注：

1.投标人应在本表后附企业营业执照副本、资质证书副本、基本账户开户许可证及其它投标人认为可以附的其它相关证明材料。

2．以上证书均为彩色扫描件，并加盖投标人单位章。

（二）投标人企业组织结构框图

以框图方式表示。

说明

注：本表应加盖投标人单位章。

（三）近年财务状况表

1.投标人应在附投标人近一年（2018年或2019年）会计事务所出具的审计报告影印件，包括资产负债表、现金流表、利润表（损益表）和财务情况说明书（或附注）相关证明材料。

2.以上证明材料应加盖投标人单位章。

（四）依法缴纳税收的相关材料

1. 投标人2020 年 1 月-至10月任意一个月的依法缴纳税收证明复印件；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；

2.以上证明材料应加盖投标人单位章。

（五）依法缴纳社会保障资金的相关材料

1.投标人2020年1月-10月任意一个月的依法缴纳社保证明复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

2.以上证明材料应加盖投标人单位章。

（六）近年完成的类似项目情况表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目描述 | 项目起止时间 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应在本表后附合同协议书（须包括签订合同的首页、项目名称、简介所在页及金额页、签字盖章页等关键页）、合同甲方出具的项目验收证明材料复印件等相关证明材料；业绩时间以合同签订时间为准。

2.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3.以上证明材料均为彩色扫描件，并加盖投标人单位章。

（七）投标人信誉情况表

| 项目 | 投标人情况 |
| --- | --- |
| 1.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中投标人（单位）失信被执行名单查询情况。 |  |
| 2.在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中投标人（单位）在“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的相关查询情况 |  |
| 3.投标人（单位）在近三年内政府采购活动中有无违法情况 |  |
| 4.投标人（单位）、法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有无被人民法院生 效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）； |  |
| 5.是否被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内； |  |
| 6.是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； |  |
| 7.是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |

注：

1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表规定，逐条说明其信誉情况，并提供相关证明材料。

2、投标人需提供在政府采购活动中3年内，没有违法记录的书面声明（格式附后）

3、投标人需提供无行贿犯罪承诺函（格式附后）

4、本表及证明材料应加盖投标人单位公章。

近3年内在政府采购活动中没有违法记录的书面声明

（招标人名称）    ：

我公司（投标人名称）    （营业执照编号）   近三年内，在参加政府采购活动中没有违法记录，特此声明。

若招标人在合同签订前发现我单位近三年内在政府采购活动中有违法记录，可取消我单位中标候选人或中标资格，同时可扣除投标保证金作为违约金。

投标人：                                (盖章)

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

日   期：           年            月          日

无行贿犯罪承诺函

（招标人名称）    ：

我公司（投标人名称）      （营业执照编号）   及法定代表人（姓名）      （身份证号）     在2017年1月1日至本项目投标截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在合同签订之前或合同执行期间发现我单位或承诺人员在上述期间存在行贿犯罪的，可取消我单位中标候选人或中标人资格，同时可扣除投标保证金作为违约金。

特此承诺。

投标人：                                (盖章)

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

日   期：           年            月          日

（八）主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 拟在本合同任职 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  | 专业 |  |  | 证书名称及编号 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 备注 |

注：此表参与本项目的项目负责人、技术负责人（若有）应详细填写并加盖投标人公章。

提供主要人员开标前上个月或开标前上上个月开始，往前连续3个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明，提供证书复印件并加盖投标人公章。

投标人应在本表后附主要人员的身份证彩色扫描件及其他相关证明文件的彩色扫描件并加盖投标人公章。

六、技术文件

- 技术响应表（格式附后）

- 工作方案（应包含对项目背景、需求的分析理解、系统功能设计、技术架构、项目组织机构及人员安排、项目管理及实施方案、售后服务方案及承诺书、安全措施等方面，格式自拟）

技术响应表格式：

技术响应表

| 项号 | 项目内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标系统对照招标文件功能、技术及验收交付要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。本表后附相关证明材料。

投标人：                                (盖章)

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

日   期：           年            月          日

七、投标须知前附表规定的其他资料

投标人在此附投标人认为有必要提供的其它资料，如补遗书、企业荣誉证书、软件著作权证书、承诺书等。